卧龙区水利局2025年水利工程建设项目

实施情况

1.南阳市潦河卧龙区段河道治理工程

2025年拟实施的建设任务为：潦河坡镇沟口至杨堂（史岗）段4.75km、英庄镇前英庄至南刘庄段5.92km，潦河镇岳庄至小营段8.90km、潦河镇崔营至岳庄段的下游段0.932km，合计河道治理长度20.502km，总投资约9177万元。目前工程11月份完成招投标工作，已开工建设。

2.唐白河治理工程白河城区下游卧龙区段

项目总投资10201万元，主要建设内容为:卧龙区段治理起点为沪陕高速桥下游(桩号53+100)，治理终点为英庄镇吕盘村(桩号80+100)，主要建设内容有河道整治 5.2km、险工护岸 12.35km、支沟口防护1处 0.48km、新建排水涵2座、沿河安装监控设备6套、区级“智慧河长”信息平台及前端监控设备更新、新建防汛管理道路1.8km及其它管理附属设施等。目前项目招标公告已发布，12月3日开标，争取年底前开工建设。

3.卧龙区2025年度地下水超采综合治理工程

项目概算总投资6370万元，主要建设内容包括：（1）乡村生活用水水源置换：新建供水管网106.6km，配套闸阀表等附属设施；配套检修阀井、泄水阀井、进排气阀井、水表井174座，其中检修阀井49座、泄水阀13座、进排气阀62座、水表井50座。（2）地下水监测设施：在潦河镇潦东村南、青华镇叶寨村北新建浅层地下水监测井2眼，井深100m。目前项目招标公告已发布，12月3日开标，争取年底前开工建设。目前项目已进入开标公示期，争取年底前开工建设。