- 附件1：采购服务内容及要求

一、项目概况

南阳市潦河卧龙区段河道治理工程项目河道治理总长度 26.77km。其中潦河镇治理段防洪标准按 20 年一遇设计，工程等别为 IV 等，提防级别为 4 级，主要建筑物级别为 4 级:其余治理段防洪标准按 10 年一通设计，工程等别为 V 等，堤防级别为 5 级，主要建筑物级别为 5级。卧龙区主要建设内容为:河道疏浚 8.24km，堤防加固 4.668km，岸披护砌 28.15km，支沟口护砌 12 处总长度 0.366km，修建排水涵 1 座(桩号 3+930)，拆除并重建生产桥 1 座(号 2+752)，建设水情监测设施 4 处。

工程分为2025、2026两个年度实施。

（一）南阳市潦河卧龙区段河道治理工程项目2025年度工程：

治理总长度20.502km，工程主要建设内容包括河道疏浚、堤防加固、岸坡护砌、建筑物修建及工程信息化建设等，其中：河道疏浚总长度4.33km；堤防加固长度4.668km；岸坡护砌长度24.627km（含支沟口护砌长度0.633km）；修建排水涵1座；工程信息化建设水情监测设施3处。

1.潦河潦河坡镇沟口至杨堂（史岗）段

南阳市卧龙区潦河潦河坡镇沟口至杨堂（史岗）段河道治理工程总长度4.75km，其中河道疏浚总长度3.43km；堤防加固长度0.678km；岸坡护砌长度7.092km，支沟口护砌9处两岸总长度0.463km；修建排水涵1座；工程信息化建设水情监测设施1处。

主要建设内容如下：

（1）河道疏浚总长度3.43km；

（2）堤防加固长度0.678km（其中左岸0.34km，右岸0.338km）；

（3）岸坡护砌长度7.092km（其中左岸3.837km，右岸3.255km)，支沟口护砌9处两岸总长度0.463km；

（4）修建排水涵1座；

（5）工程信息化建设水情监测设施1处。

2.潦河潦河镇（窑场至岳庄）段

潦河镇（崔营至岳庄）段2025年度工程任务为河道治理长度0.932km，位于潦河镇窑场至岳庄（桩号6+468~7+400）。工程主要建设内容为：护岸1.432km（其中左岸0.432km，右岸1.0km）；河道疏浚0.5km。警示牌6处。

3.潦河岳庄至小营段

卧龙区潦河岳庄至小营段河道治理工程总长度8.90km，其中：堤防加固长度3.99km；岸坡护砌长度10.87km（其中左岸5.10km，右岸5.77km)，支沟口护砌3处，两岸总长度0.17km；工程信息化建设水情监测设施1处，警示牌28处。

主要建设内容如下：

（1）堤防加固长度3.99km，其中左岸1.64km，右岸2.35km,。

（2）岸坡护砌长度10.87km，其中左岸5.10km，右岸5.77km，支沟口护砌3处总长度0.17km；

（3）工程信息化建设水情监测设施1处，警示牌28处。

4.潦河前英庄至南刘庄段

卧龙区潦河前英庄至南刘庄段河道治理工程总长度5.92km，其中河道疏浚总长度0.4km；岸坡护砌长度4.6km，工程信息化建设水情监测设施1处。

主要建设内容如下：

（1）河道疏浚总长度0.4km。

（2）岸坡护砌长度4.6km，其中左岸2.546km，右岸2.054km。

（二）南阳市潦河卧龙区段河道治理工程项目2026年度工程(崔营至窑场段)

治理长度6.268km(桩号0+200~6+468)，工程主要建设内容为:河道疏浚3.91km，新建护岸4.156km，新建水情监测设施1处，警示牌22座。

三、询价服务内容及要求

1.服务范围内容：编制检测方案、现场工程质量抽检（外观、实体质量检测），根据验收工作需要提交质量检测报告。

2.服务周期：合同签订后至项目竣工验收完成。

3.质量要求：检测内容、频次和数量等符合相关规定和规范，能满足工程验收需要。

四、报价要求

1.投标人的投标报价应包括检测方案编制、现场检测、室内试验、检测报告编制等工作所需人工、材料、机械、设备费用以及税金。

2.投标人应充分考虑本项服务报告的编制、评审、审批的要求，相关费用包含在投标报价中。

3.投标人应自行踏勘现场，充分了解本项目的服务范围及内容。

4.投标人应充分考虑项目履约期间的市场、政策等因素影响，将所有风险考虑在投标报价中。

5.投标人一旦中标，应按照采购人及相关审批部门要求，做好过程汇报、专家评审、媒体公示等，相关的各项费用等一切过程成本，由投标人在投标报价中综合考虑，计入报价。

6.检测服务成果要符合相关法律法规、技术规范要求，并负责通过专家评审（如需），确保取得监管部门批文（如需），相关费用由投标人在投标报价中综合考虑，计入报价，中标后不予调整。（备注：报告审查过程中采购人仅提供监管部门所要求的应由采购人提供的相关资料，其他工作均由中标人完成）。

- 附件2： 询价评审方法

一、询价评审时间及地点

时间：2026年6月12日，地点：南阳市卧龙区水利局

二、询价小组的组成及工作要求

1、询价小组成员为3人。

2、小组将本着公开、公平、公正和规范的原则，严格按照询价文件要求公平地对待所有供应商单位。

三、询价评审程序

1、资格性审查。询价小组依据法律法规和询价文件的规定，对响应文件中的资格证明，资格要求等进行审查，确定供应商是否具备参与资格；

2、符合性审查。依据询价文件的规定，从报价文件的有效性、完整性和对询价文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件的实质性要求（服务范围、服务周期、服务质量）作出响应。

3、比较与评价。对资格性检查和符合性检查合格的报价文件进行商务和技术评估、综合比较与评价。本次询价活动将采用最低评标价法评审。

最低评标价法：以价格为主要因素确定成交候选供应商，即在全部满足询价函实质性要求（包含资格条件、服务内容、服务期限、质量要求、报价等）前提下，根据各家报价由低到高排出成交候选供应商。若出现报价相同的情况，则由询价小组根据技术服务大纲和供应商类似服务项目经历综合评议确定排序。

4、编写评审报告。评审报告是询价小组根据全体询价小组成员签字的原始评审和询价记录以及评审结果编写的报告，其主要内容包括:询价公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；参与询价的供应商名单和询价小组成员名单；评审方法和标准；开标记录和评审情况及说明，包括投标无效供应商名单及原因；评审结果和成交候选供应商排序表；询价小组的授标建议。

5、确定成交供应商，询价人根据询价小组的授标建议确定成交供应商。

四、响应性文件有下列情况之一的，询价小组应当在资格性、符合性审查时按无效投标处理：

1、未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

2、不具备询价文件中规定的资格要求的；

3、报价超出预算价的；

4、响应性文件附有采购人不能接受条件的；

5、未按询价文件要求提交有关资料或提交的资料存在虚假情形的。

五、在询价过程中，出现下列情形之一的，采购人将重新采购或取消采购：

1、有效供应商数量不足，不符合竞争要求的；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、因重大变故，采购任务取消的。

附件3：合同条款

**************工程

检测技术服务合同

（合同编号：*************）

委托方（甲方）： ******************************

受托方（乙方）： *****************************

根据《中华人民共和国民法典》､《水利工程质量检测管理规定》等法律、行政法规的规定,遵循平等､自愿､公平和诚实守信的原则,甲乙双方就本工程检测事宜协商一致,签订本合同｡

- 第一条 工程概况

工程名称：********工程

工程地址：********

检测类别：☑ 验收检测 □ 平行检测 □ 全过程检测

工程类别：水利

工程性质：政府投资工程

建设单位：******

设计单位：******

见证单位：********

施工单位：********

质监站/监管机构：*********

- 第二条 服务内容及检测项目

1.甲方委托乙方承担**********************工作。乙方负责编制竣工质量抽检方案，并按照已批准的检测方案及相关文件的要求及承诺，组织完成竣工质量（实体质量、外观质量）抽样检测、数据分析和检测报告编制等工作。

2.甲方委托乙方的检测项目：

岩土；混凝土；金属结构；机械电气；量测

- 第三条 检测标准及依据

1.检测依据和检测方法

(1)现行国家法律、法规及部门规章的相关规定；

(2)水利水电行业标准、国家标准；

(3)批准的设计文件、技术说明书；

(4)构成本合同组成部分的其它文件。

2.检测标准的优先顺序如下：

- 水利行业的有关规定和标准；

- 国家标准；

- 其他行业标准。

- 第四条 服务期限

合同生效之日起至建设项目竣工验收之日止。

- 第五条 检测服务费用与支付

（一）检测服务费用：经甲、乙双方协商合同下检测服务费用总金额为人民币（大写）******* （小写￥ *********）。

（二）支付方法：本工程完工竣工质量抽检工作完成后，检测报告提交前支付总检测服务费用的50%；竣工质量抽检报告提交后，支付检测服务费用的30%；竣工验收后支付剩余检测服务费用。

- 第六条 检测报告的交付

（一）乙方交付检测报告一式 3 份，并对其准确性和可靠性负责。当甲方对部分检测项目的检测报告份数有特殊需要时，可另行协商。

（二）双方约定按照下列第 2种方式交付检测报告。

1．甲方上门提取检测报告。

2．乙方送检测报告给甲方。

- 第七条 甲方的权利义务

（一）甲方不得将同一单位工程中的同一类型检测项目委托其他检测机构进行检测。

（二）双方签订本合同后，当本合同工程概况中所列信息以及委托的检测项目等发生变化时，甲方应及时办理本合同变更手续。

（三）甲方授权 ******* （电话： *********** ）为代表，负责与乙方联系。如甲方代表发生变更，甲方应书面告知乙方。

（四）甲方应于检测活动开始前 2 日内向乙方提供与本检测业务有关的资料及文件，并对资料的可靠性负责。

（五）在委托见证取样类样品检测前，甲方应遵照《水利工程质量检测管理规定》水利部令第36号、《水利工程质量检测技术规程》SL 734-2016等有关规定及施工设计图纸要求填写检测委托单。委托单采用乙方统一样式，并经见证人员和取样人员当场签字确认。确保以实际检测数量进行送检，且送检数量不得少于相关标准规范规定的最低检测数量要求。

（六）砂、石、钢筋、水泥等原材料由甲方送至乙方实验室进行检测。检测项目属于工程现场取样类检测的，甲方应提前 2 日将现场检测日期通知乙方。见证人员应对工程现场检测进行见证，并在现场检测原始记录上签字确认。

（七）甲方不得以任何方式要求乙方出具虚假或不实检测报告。

（八）检测前，负责协调现场各单位，配合乙方进入施工现场进行检查检测，并提供符合规定要求的安全措施和条件。

（九）负责免费提供与项目有关的设计、施工、监理等方面的技术资料。

第八条 乙方的权利义务

（一）乙方应向甲方提供与本工程检测业务有关的资料，包括工程检测资质证书、检测机构资质认定证书及其附表的复印件。

（二）乙方承诺与行政机关、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及本工程相关的设计单位、施工单位、监理单位无隶属关系或者其他利害关系。

（三）乙方授权            （联系电话         ）为本项目的项目负责人，负责与乙方联系并处理与合同有关的事务。乙方授权            为本项目的技术负责人。

（四）乙方应当按照合同约定的标准进行检测，并对检测数据和检测报告的真实性和准确性负责。

（五）乙方应在甲方通知的日期或双方商定的日期进场开展检测活动。

（六）乙方现场检测时应遵守工程安全管理及其他工程现场管理制度。检测过程中，因乙方原因导致安全事故，由乙方自行负责，甲方不承担任何经济及法律责任。

（七）检测结果不合格的，乙方应在获得检测结果后 2 日内通知甲方。

- 第九条 对检测结论异议的处理

- 甲方对检测结论有异议的，可由双方共同认可的检测机构复检。复检结论与原检测结论相同，由甲方支付复检费用；反之，则由乙方承担复检费用及相关损失费用。对复检结论仍有异议的，可向建设主管部门申请专家论证解决。

- 第十条 合同变更

（一）双方经协商一致后可进行变更。

（二）除不可抗力外，非因乙方原因导致乙方履行合同新增工程量时，乙方应当将此情况与可能产生的影响及时通知甲方，增加的工程量甲方应予以确认。

第十一条 合同解除

（一）甲方与乙方协商一致，可以解除合同。

（二）有下列情形之一的，合同一方或双方可以解除合同：

1.乙方提供的检测服务不符合合同约定的要求，经甲方催告仍不能达到合同约定要求的，甲方可以解除合同；

2.甲方未按合同约定支付检测费用，经乙方催告后，在30天内仍未支付的，乙方可以解除合同；

3.因不可抗力致使合同无法履行；

4.因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要。

5.其他约定：    /   。

（三）因甲方原因导致合同解除的，甲方应按照合同约定向乙方支付已完成部分的检测费用。

（四）因政府有关政策、规定而影响本合同全部或部分执行的，双方均不构成违约，同时对未受影响的部分可继续履行完毕。

（五）本合同解除后，本合同约定的有关结算、争议解决的条款仍然有效。

- 第十二条 违约责任

（一）由于甲方提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，除工期顺延外，甲方应向乙方支付因返工造成的费用（包括并不限于人工费、材料及成本费），造成质量、安全事故时，由甲方承担相应的法律责任和经济责任。

（二）由于甲方原因，要求乙方紧急进场而发生的额外费用（包括但不限于设备转场费用）由甲方承担。

（三）由于乙方原因造成检测成果报告不符合国家技术规范、标准、规程及任务委托书的有关要求，乙方必须在甲方要求的时间内负责无偿给予修正、补充和完善。

（四）检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测，给甲方造成损失的应予以赔偿，因甲方原因造成上述错误的除外。

（五）乙方擅自分包或者转包项目的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任，若因此造成甲方损失还须赔偿相关损失。

（六）乙方人员出具虚假检测报告或结论，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担违约责任，若因此造成甲方损失还须赔偿相关损失。

（七）因不可抗力导致本合同无法全部或部分履行的，双方互不承担违约责任。

（八）其他违约责任：   /    。

- 第十三条 通知与送达

（一）与合同有关的通知、指示、要求、决定等，一方应在 2 天内送达对方指定的接收人和送达地点。

（二）甲方指定的送达/接收人：****** ，送达地点： ******，联系电话： ******   电子邮箱： *************。

（三）乙方指定的送达/接收人： *******，送达地点： ****，联系电话：********电子邮箱： ********* 。

- 第十四条 其他约定事项

/      。

- 第十五条 争议的解决

本合同在履行过程中发生争议，双方可协商解决，协商不成的，可选择下列  第2种  方式：

1．向南阳市仲裁委员会申请仲裁。

2．向人民法院提起诉讼。

- 第十六条 附则

（一）本合同未载明事项，按《中华人民共和国民法典》及国家有关法律、行政法规执行。

（二）本合同自双方签字或者盖章之日起生效。本合同一式 六 份，双方各执  三 份。

| 甲方（盖章）：******** 地址： 甲方代表（签字）： 电话： 账户名： 开户行： 账号： 统一社会信用代码： 签订日期： 年 月 日 | 乙方（盖章）：******* 地址：******* 乙方代表签名： 电话：******* 账户名：********* 开户行：********** 账号：************* 统一社会信用代码：**************** 签订日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

- 附件4：  响应性文件格式

- 南阳市潦河卧龙区段河道治理工程项目

竣工质量抽样检测服务询价

响  应  文  件

供应商：                           （盖章）

年    月     日

响应文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |

一、响应书

致：                     ：

根据贵方                的公告，我方正式提交响应文件一份，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、所附服务报价为以报价一览表为准。

- 2、如果我们的响应文件被接受，我们将履行询价文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

- 3、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行我方的全部责任。

- 4、我方已详细审查全部询价文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明白及误解的权力。

- 5、本投标自响应文件提交截止之日起有效期为30天。

- 地址：

- 电话（传真）：

- 法定代表人或授权代表（签字）：

- 供应商名称（公章）：

- 日期：        年    月   日

二、报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商全称 |  |
| 服务范围 |  |
| 报 价 | 人民币（大写）: (小写： 元) |
| 服务期限 |  |
| 质量要求 |  |
| 备注 |  |

供应商：              (盖章)

法定代表人或授权人：        (签字或盖章)

年    月    日

- 三、法定代表人身份证明

- （格式）

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓名：          ，性别：      ，年龄：    ，职务：        ，系                       （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

单位：            （单位公章）

日期：        年    月    日

授权委托书（格式）

本人       （姓名）系       （报价人名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）相应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起30日历天。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证复印件

单位：                 （单位公章）

法定代表人：               （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                 （签字或盖章）

身份证号码：

联系电话：

日期：         年    月    日

四、资格证明文件

（一）关于资格的声明函

（询价人）：

我单位自愿参加本次询价活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次询价活动的各项规定。并且郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。提交的下列文件和说明是准确的真实的。

1、营业执照。

2、法定代表人（负责人）授权书。

3、法定代表人（负责人）或授权代表身份证。

4、公司地址、联系电话、传真等。

5、法定代表人（负责人）或授权代表的联系电话。

6、招标项目要求的其他文件。

7、本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

供应商                       （公章）：

法定代表人或授权代表                （签字或盖章）：

日期：       年    月    日

- （二）单位简介

- （格式自拟，可以文件也可以表格）

（三）资格证明扫描件

主要包括：

1.营业执照（统一社会信用代码证）；

2.资质（资信）证书，银行开户许可证或基本存款账户信息；

3.2024年度或2025年度财务审计报告(成立不足一年企业须提供成立以来的财务状况表)）；

4.近1年缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

5.按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝参与本项目招标。投标人需提供规范的信用报告和《无行贿犯罪记录承诺函》，信用报告应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）下载。在河南省注册的市场主体仅需提供规范的《无违法违规记录证明版专项信用报告》，无需提供《无行贿犯罪记录承诺函》，专项信用报告应通过“信用河南”网站（https://credit.henan.gov.cn)下载。上述信用报告的生成日期为本项目递交响应文件截止时间前5日内；

6.拟任项目负责人身份证、劳动合同、社保证明（退休人员需提供退休证明材料）、资格证明材料。

- 五、供应商业绩一览表

我公司对以下业绩承诺：下表所提供的业绩均真实有效，采购单位均真实有效，若有异议，我公司承诺会在 3 个工作日内可就以下业绩信息提供(合同、验收过的项目还提供对应的发票、验收报告或用户评价意见)原件供贵单位核对。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，我公司承担由此产生的一切后果。

供应商                        （盖章）：

日  期：         年    月    日

| 序号 | 项目名称 | 服务范围 | 合同总金额 | 业主单及联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| „„ |  |  |  |  |  |

- 技术服务大纲

七、服务承诺